穗国房函〔2009〕 1436号

关于加快动工建设进度的函

广州奥誉房地产开发有限公司:

你单位与我局签订《国有土地使用权出让合同》（穗国地出合440113-2007-000115号），并经我局《建设用地批准书》（穗国土建用字〔2008〕第271号）同意，使用位于番禺区中心城区南区福德路北侧政府储备用地南区地块2-1地块、面积为89475平方米的土地作商业金融业用地、社会停车场库用地。上述批准书规定该地块应按合同约定，自付清全部地价之日起12个月内（即2009年2月4日前）动工开发，交付土地之日起30个月内（即2010年9月25日前）完成项目施工建设。经查，该地块至今未动工建设。请你单位加快该地块动工建设进度。

此函。

广州市国土资源和房屋管理局

二〇〇九年八月十一日